## Slide 1
PROYECTO APT - AVICOLAPP REGISTRO DIGITAL DE CLASIFICACIÓN DE HUEVOS
Integrantes:
Arturo Rojas, David Mardones, María Morales

## Slide 2
ABSTRACT
  Fase 2 alcanzó 50% de avance.
  Metodología ágil SCRUM aplicada.
Se completaron:
  Diagramas funcionales
  Prototipos interactivos
  Modelo de base de datos Firebase Firestore
  Vistas arquitectónicas 4+1
  Configuración de Firebase (Auth, Firestore, Storage)
  Funcionalidades: login, autenticación, CRUD huevos
Desafíos: integración con Firebase, sincronización en GitHub, adaptación a SCRUM
Solución: estandarización del flujo de trabajo, comunicación y control de versiones
AvicolaApp es una aplicación móvil desarrollada para la empresa Ariztía, con el objetivo de digitalizar el proceso de clasificación de huevos en granjas reproductoras. Actualmente, este proceso se realiza manualmente, lo que genera errores, pérdida de datos y baja trazabilidad.

## Slide 3
DESARROLLO DE INGENIERIA
  Ajustes a la Propuesta
    Se realizaron ajustes en la planificación del Sprint 2 para alcanzar el 50% de avance estimado:
      Reorganización de prioridades: algunas tareas se adelantaron o retrasaron según su impacto en el desarrollo.
      Modificación de duración de tareas: se ajustaron plazos de actividades críticas para evitar retrasos acumulados.
      No se eliminaron actividades: todas las funcionalidades planeadas permanecen, solo se reorganizó el orden y asignación.
  Objetivo: mantener coherencia del desarrollo y cumplimiento de 50% de avance

## Slide 4
METODOLOGIA APLICADA
  SCRUM por Sprints
    Sprint 1: planificación 100%
      Roles: Scrum Master, Product Owner, Equipo
      Product Backlog priorizado
  Sprint 2: diseño y desarrollo, 50%
      Diagramas de flujo y modelado en Firebase
      Prototipos Figma
      Configuración Firebase y CRUD
  Se reforzo la aplicacion de SCRUM mediante:
    Reuniones de seguimiento más frecuentes (Daily Stand-up) para reportar avances y resolver bloqueos.
    Revisión colaborativa de código en GitHub para mantener control de versiones ordenado y uniforme.
    Comunicación más efectiva entre los integrantes, promoviendo colaboración y apoyo mutuo.

## Slide 5
EVICENCIA DE AVANCE
  Plan de trabajo: tareas, responsables, fechas
  Diagramas y prototipos: Figma, StarUML
  Repositorio GitHub: control de versiones y documentación
  Firebase Firestore: base de datos configurada
  Funcionalidades desarrolladas: login, autenticación, CRUD de usuarios

## Slide 6
LOGIN
PAGINA REGISTRO

## Slide 7
MODELO DE BASE DE DATOS FIREBASE
Objetivo: Registrar y administrar información de huevos, empleados y reportes para la granja avícola.
  Estructura principal:
    Empleados: ID, nombre, cargo, activo
    TiposHuevo: ID, nombre (blanco, rojo, extra grande)
    Recolecciones: empleado, galpón, sector, fecha, turno, hora
      Subcolección Detalles: tipo de huevo, cantidad
    ReportesAgregados: fecha, tipo de agregado, datos JSON
  Justificación del modelo:
    NoSQL documental: flexible y escalable
    Relaciones mediante referencias
    Subcolecciones para granularidad y eficiencia
    Reportes precalculados para análisis rápido

## Slide 8
BASE DE DATOS

## Slide 9
MONITOREO DEL PLAN DE TRABAJO
  Fase 1: completada (100%)
  Fase 2: en ejecución, 50%
    Diagramas de flujo, prototipos, Firebase, CRUD usuarios
  Dificultades: adaptación a SCRUM, integración Firebase, retrasos en GitHub
  Factores facilitadores: comunicación, roles claros, herramientas colaborativas
  Medidas adoptadas: estandarización de flujo en GitHub, seguimiento y revisiones
Resultado: flujo de trabajo más ordenado, control de versiones, mejor coordinación del equipo.

## Slide 10
RUBRICA/KPI
  Los porcentajes asignados reflejan el nivel de complejidad y el esfuerzo requerido en cada etapa del desarrollo. Las primeras tareas, como los diagramas de flujo y prototipos, representan un menor porcentaje porque establecen la base conceptual del sistema, con baja complejidad técnica.
  A medida que el proyecto avanza, las funcionalidades relacionadas con la integración de Firebase, el CRUD y la gestión de inventario aumentan su valor porcentual, ya que implican mayor tiempo, análisis y coordinación técnica.
Las etapas finales
-Como validaciones
-Pruebas y documentació
También poseen porcentajes altos, dado que consolidan el trabajo realizado y aseguran la calidad y completitud del producto final.
FASE 2

## Slide 11
RUBRICA/KPI
  Fases iniciales (10%-20%): La planificación, definición de actores, objetivos, backlog y estructura del equipo fueron completadas primero, ya que constituyen la base esencial del proyecto. Su complejidad es baja, pero sin ellas no se puede avanzar de manera ordenada.
  Fase de diseño (30%-50%): Diagramas, prototipos, modelo de base de datos y vistas 4+1 establecen la estructura funcional y técnica del sistema. Se priorizó su desarrollo porque aseguran coherencia entre la arquitectura y las funcionalidades futuras.
  Funcionalidades centrales (58%): La configuración de Firebase y CRUD de usuarios y huevos se desarrolló a continuación, por ser el núcleo funcional del proyecto. Su alta complejidad técnica justifica que su implementación requiera más tiempo y coordinación.
  Fase de implementación avanzada (65%-95%): Tareas como historial, control de inventario, roles, alertas, validaciones y pruebas se realizarán progresivamente, ya que dependen de la base funcional establecida. Su complejidad es media-alta a alta y justifica que aún estén en desarrollo o pendientes.
  Cierre del proyecto (100%): La documentación y presentación final consolidan todo el trabajo y evidencias, cerrando el ciclo del proyecto. Esta etapa es administrativa pero esencial para garantizar entrega formal y cumplimiento de objetivos.
FASE 1, 2 Y 3

## Slide 12
CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN
  Como equipo, valoramos esta experiencia como una oportunidad integral de aprendizaje. Logramos aplicar nuestros conocimientos técnicos y fortalecer habilidades de comunicación, planificación y trabajo colaborativo bajo metodología SCRUM.
  Enfrentamos desafíos como la integración con Firebase y el control de versiones en GitHub, los cuales nos permitieron mejorar la organización y la capacidad de resolver problemas en conjunto.
Concluimos que este proyecto representó un paso importante en nuestra formación profesional, ya que nos permitió desarrollar una solución tecnológica completa y comprender la importancia del compromiso, la colaboración y la responsabilidad compartida para alcanzar los objetivos propuestos.

## Slide 13
MUCHAS GRACIAS!