# Informe avance Proyecto APT

Integrantes:

David Mardones

Arturo Rojas

Maria Morales

# Índice

Índice	2

Abstract English	3

Abstract Español	3

Desarrollo de Ingeniería	4

Ajuste a la Propuesta	4

Metodología Aplicada	4

Evidencia de Avance	4

Monitoreo del Plan de Trabajo	5

Ajuste de Monitoreo	5

Conclusiones Individuales English	6

Reflexión Grupal English	6

Reflexión Grupal Español	6

# Abstract English

The APT project has progressed to Phase 2, reaching 50% completion of this phase. The team applied the agile SCRUM methodology to organize and monitor the development process. During this phase, functional diagrams, interactive prototypes, the database model in Firebase Firestore, 4+1 architectural views, and the configuration of Firebase services (Auth, Firestore, and Storage) were completed. Additionally, functionalities such as login, authentication, and CRUD operations for users and eggs were developed.

One of the main challenges was the technical integration with Firebase, along with initial issues in synchronizing code on GitHub, as not all team members consistently uploaded their progress, and adapting to the agile SCRUM methodology. After standardizing the workflow and strengthening communication, repository management was normalized, maintaining an orderly and collaborative version control. Despite these challenges, the team maintained a good pace of progress and successfully met the planned objectives.

# Abstract Español

El proyecto APT ha avanzado hasta la Fase 2, alcanzando un 50% de progreso de esta fase. El equipo aplicó la metodología ágil SCRUM para organizar y monitorear el desarrollo del proceso. Durante esta fase se completaron los diagramas funcionales, prototipos interactivos, el modelo de base de datos en Firebase Firestore, las vistas arquitectónicas 4+1 y la configuración de los servicios de Firebase (Auth, Firestore y Storage). También se desarrollaron funcionalidades como el login, la autenticación, CRUD de usuarios y huevos

Uno de los principales desafíos fue la integración técnica con Firebase, algunos inconvenientes iniciales en la sincronización del código en GitHub, ya que no todos los integrantes subían correctamente sus avances y la adaptación a la metodología ágil SCRUM. Tras estandarizar el flujo de trabajo y fortalecer la comunicación, se logró normalizar la gestión del repositorio, manteniendo un control de versiones ordenado y colaborativo. A pesar de estos desafíos, el equipo mantuvo un buen ritmo de avance y logró cumplir los objetivos planificados.

# Desarrollo de Ingeniería

## Ajuste a la Propuesta

Durante la ejecución del proyecto se realizaron ajustes en la duración de algunas tareas del Sprint 2 y en las fechas planificadas del Sprint Planning, con el fin de alcanzar el 50% de avance estimado. No se eliminaron actividades, sino que se reorganizaron prioridades para mantener la coherencia del desarrollo.

El equipo también reforzó la aplicación de la metodología ágil Scrum mediante reuniones de seguimiento más frecuentes, revisión colaborativa del código en GitHub y una comunicación más efectiva entre los integrantes.

## Metodología Aplicada

El proyecto se desarrolla bajo la metodología Ágil SCRUM, con una planificación iterativa por Sprints.

- Sprint 1 (Fase 1 – Planificación): completado al 100%, incluyó análisis del caso, mapa de actores, backlog, definición de roles y visión del proyecto. Durante esta fase, se aplicó Scrum mediante la definición de roles(Scrum master, Product Owner y equipo de desarrollo), la creación de un Product Backlog priorizado, y la planificación de tareas. Las reuniones que nos permiten monitorear avances y ajustar actividades

- Sprint 2 (Fase 2 – Diseño y Desarrollo): en ejecución, con un 50% de avance. Se han finalizado los diagramas de flujo, el modelado de datos en Firebase, los prototipos en Figma, la configuración técnica de Firebase (Auth, Firestore, Storage) y el CRUD de usuario. La metodología Scrum se aplicó a través de:

  - Sprint Planning:definir objetivos, asignar tareas y realizar modificaciones

  - Daily Stand-up: realizar reuniones para reportar avances, dificultades y coordinar actividades

  - Revisión de Sprint: revisión y análisis de los procesos para identificar mejoras y ajustar planificación

  - Uso de Trello para visualizar el estado de cada tarea y progreso

  - Integración con GitHub para controlar versiones del código

El monitoreo del avance se realiza a través de Trello, GitHub y reuniones semanales, asegurando trazabilidad y control de versiones

## Evidencia de Avance

Las principales evidencias del progreso incluyen:

- Plan de Trabajo (Sprint Planning): detalla tareas, responsables, fechas y estados, reflejando la organización ágil del equipo.

- Diagramas y Prototipos: desarrollados en Figma y StarUML, permiten visualizar flujos y arquitectura del sistema.

- Repositorio GitHub: contiene código fuente, documentación técnica y control de versiones.

Durante el proceso se detectaron retrasos iniciales en la sincronización del código, ya que algunos integrantes no subían correctamente sus avances. Posteriormente, el equipo estandarizó el uso de ramas, commits y merges, lo que permitió mantener un flujo de trabajo ordenado y colaborativo.

- Firebase Firestore: estructura de base de datos configurada y en uso.

- Funcionalidades desarrolladas: login, autenticación y CRUD de usuarios operativos.

El cumplimiento de estándares se evidencia en el uso de buenas prácticas de desarrollo, control de versiones y documentación actualizada.

# Monitoreo del Plan de Trabajo

- Fase 1 – Planificación: Completada con éxito (100%). Incluyó análisis del caso, definición de roles, creación de Product y Sprint Backlog, y planificación inicial mediante Scrum.

- Fase 2 – Diseño y Desarrollo: En ejecución, con un 50% de avance. Se han finalizado: diagramas de flujo, modelado de datos en Firebase, prototipos en Figma, configuración técnica de Firebase (Auth, Firestore, Storage) y CRUD de usuarios.

# Ajuste de Monitoreo

Adicionalmente, se identificaron las siguientes dificultades y factores facilitadores:

Dificultades encontradas:

- Adaptación inicial a la metodología Scrum, especialmente en la planificación de Sprints y definición de tareas claras.

- Integración técnica con Firebase, incluyendo configuración de base de datos y desarrollo de CRUD de usuarios y huevos.

- Retrasos iniciales en GitHub, debido a que algunos integrantes no subían correctamente sus avances y no seguían un flujo de trabajo estandarizado.

Factores facilitadores:

- Comunicación constante y efectiva dentro del equipo, permitiendo aclarar dudas y coordinar tareas.

- Asignación clara de roles y responsabilidades, facilitando la ejecución ordenada de las actividades.

- Herramientas colaborativas: Trello para seguimiento de tareas, GitHub para control de versiones, Figma y StarUML para prototipos y diagramas.

Retroalimentación y medidas adoptadas:

- Se estandarizó el flujo de trabajo en GitHub, incluyendo uso de ramas  y commits

- Se fortalecieron las reuniones de seguimiento y revisión de código para asegurar la correcta aplicación de Scrum.

- Se realizaron ajustes en la duración de tareas y en la planificación de Sprints para cumplir los objetivos estimados.

- Se promovió la colaboración y apoyo mutuo para resolver problemas técnicos y metodológicos.

# Conclusiones Individuales English

Arturo Rojas:

This phase helped me strengthen my technical and teamwork skills. The integration with Firebase and the correct use of GitHub improved my understanding of backend management and version control.

David Mardones:

The use of the SCRUM methodology allowed me to improve time management and task distribution. The experience with GitHub synchronization and Firebase increased my ability to solve technical problems effectively.

María Morales:

I learned the importance of communication and coordination in teamwork. Working with the 4+1 views, documentation, and GitHub commits gave me a clearer understanding of project structure and collaborative development.

# Reflexión Grupal English

As a team, we learned to face challenges through communication and collaboration. Although we initially encountered difficulties with using GitHub and integrating Firebase, we overcame them by improving our workflow and applying the Agile methodology effectively. This process strengthened our technical and organizational skills, preparing us for the next development phase with a solid collaborative foundation.

# Reflexión Grupal Español

Como equipo, aprendimos a enfrentar los desafíos mediante la comunicación y la colaboración. Aunque inicialmente tuvimos dificultades con el uso de GitHub y la integración de Firebase, las superamos mejorando nuestro flujo de trabajo y aplicando la metodología Ágil de manera efectiva. Este proceso fortaleció nuestras habilidades técnicas y organizativas, preparándonos para la siguiente fase de desarrollo con una sólida base colaborativa.